Referat af telefon møde om udvikling af Dai integration til qgis

Region Syddanmark har bestilt udvikling hos Bo Victor Thomsen AestasGIS

Velkommen v/Anne

Bo ridsede kort op, hvad setuppet er. Der er bestilt en integration specifikt til regionernes behov i f.t. Råstofplan.

Plugin vil kunne tilpasses relativt enkelt til kommunernes behov

Kommunerne er interesseret i at være med til at videreudvikle til deres temaer

A:

Forskellen ligger i

Plugin kun til råstof: ville baseres på at udpege en råstoftabel. Statisk opsætning

B:

Til flere uploads:

Dynamisk generering on the fly

Peter: den gamle til MapInfo mangler validering

Bo:  
MI plugin: var relativt simpel og brugte MapInfo´s save as funktion. Der var ingen validering.

Bo bygger geometrivalidering ind i den plugin, der er bestilt til regionerne. Der ud over vil der også være en validering fra DAI, hvor objekter bliver godkendt/forkastet.

Peter: Astrid Schuster viste på webmøde, at der både er validering på geometri og attributter hos DAI  
I praksis har kommunerne travlt med at komme i gang med at redigere eks. I beskyttet natur.

Bo: vil gerne lave til Odense Kommune, så snart han er færdig med Råstof til regionerne.  
Erfaringerne herfra kan så bruges til at udvikle på beskyttet natur så snart regionernes råstof plugin er klar. Det vil betyde, at også odense/kertemindes del vil kunne være færdig med udgangen af januar 2021.  
Bo foreslår, at kommunerne henter data ned lokalt og at der ikke ændres i strukturen i dem. Så kan sagsbehandlerne begynde at rette i temaerne. Husk at lave en kopi inden redigering går i gang. Bo skal bruge det som reference til at hente de 2 datasæt ind i plugin’et, så de kan komme i gang.

Bo tilgodeser i ver 1 regionernes behov og skriver noter i programmering undervejs så det bliver forberedt til kommunernes behov

Peter: Vi har penge i år

Bo: kan sende et tilbud og en regning inden udgangen af 2020. Det bliver bare først lavet i 2021.

Roman undersøger, om der er midler i Kerteminde i år.

Peter og Roman sender noter frem til Bo

Bo opretter et (i første omgang lukket) repository på GITHub, som Peter, Anne og Roman kan kigge i i første omgang

Bo fortsætter med regionernes resten af 2020  
laver et GIThub Repository hvor kommunerne+ regionerne kan lægge noter om ønsker/rettelser for at lave et generelt plugin. Anne, Peter og Roman sender oplysninger til Bo.

Peter: prøv at skille dataproblemer fra system problemer. Der er udfordringer på Api og på datamodel som skal håndteres hver for sig. Nogle data er der udfordringer på, fordi kommunenavn/nr ikke indgår i datamodel. Men der er cvr nr på, som skaber forbindelsen til brugeren/kommunen.

Bo: modellen ligner meget den, der er brugt på FKG.

Det nye Api er stadig i beta test, så man må påregne fejl og udfald. Vi kan risikere at løbe ind i uforudsete udfordringer, fordi de ikke er blevet klar. Bo har kontakten til Astrid Schuster.